ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Β΄ ΔΡΑΣΗ

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

# Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ. Π. & Δ.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (Β’ ΔΡΑΣΗ)

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

# Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

# Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

# Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου

# Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο «Οδηγός Εφαρμογής» απευθύνεται στους δικαιούχους Δήμους της Β’ Δράσης του χρηματοδοτικού προγράμματος επιχορήγησης, που διαχειρίζεται το Τ.Π.Δ., για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η ανάλυση της δομής του χρηματοδοτικού προγράμματος, που τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της με αριθμό 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ειδικότερα ο καθορισμός των προδιαγραφών, βάσει των οποίων γίνεται η ενεργοποίηση του προγράμματος αυτού, η περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των προς χρηματοδότηση μελετών και η παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος μέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά.

Ειδικότερα, ο Οδηγός Διαχείρισης και Ελέγχου διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:

Ενότητα Α: «Οδηγός Επιλογής και Ένταξης των Μελετών», η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του Τ. Π.& Δ. και του πλαισίου επιχορήγησης  των μελετών. Ανάλυση των βασικών αρχών ενεργοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και των μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόμενων μελετών, αναλυτική καταγραφή και κωδικοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και βημάτων μέχρι και την ένταξη των προτεινόμενων μελετών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

- Υποδείγματα των τυποποιημένων εντύπων που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους Δικαιούχους ή παράγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του  Τ. Π.& Δ.

Ενότητα Β: «Οδηγός Παρακολούθησης Υλοποίησης», η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Ανάλυση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και εκταμίευσης των Πράξεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Τ. Π. & Δ.

- Αναλυτική καταγραφή, κωδικοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και βημάτων παρακολούθησης, ελέγχου, εκταμίευσης των επιμέρους Πράξεων καθώς και αξιολόγησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

- Υποδείγματα των τυποποιημένων εντύπων που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους Δικαιούχους ή παράγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τ. Π. & Δ.

# 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ. Π. & Δ.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. (Β’ ΔΡΑΣΗ)

1.1. Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος .

- Με το άρθρο 73 του Ν.4445/2016 θεσπίστηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς», οι πόροι της οποίας  προέρχονται από έσοδα του Τ. Π. & Δ.

- Με την με αριθμό 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (ΦΕΚ Β΄2049/14.06.2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που αφορούσε στη Α’ ΔΡΑΣΗ, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες καθίστανται Δικαιούχοι οι ανωτέρω φορείς και ρυθμίστηκαν όλα τα ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης .

- Μετά την θέση σε εφαρμογή της Α’ Δράσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, προέκυψε η ανάγκη επέκτασης του προγράμματος επιχορήγησης του ν. 4445/2016 (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α΄/19-12-2016) σε περισσότερους Ο.Τ.Α.

- Με την με αριθμό 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινή Απόφαση του Υπουργών Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στη Β’ ΔΡΑΣΗ, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες καθίστανται Δικαιούχοι οι ανωτέρω φορείς και ρυθμίστηκαν όλα τα ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης.

- Με την με αριθμό 3641/8/15-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων εγκρίθηκε:

  - ο Οδηγός Εφαρμογής του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ ΔΡΑΣΗ ,

  - η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραµµα,

  - το Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης και

  - το Υπόδειγμα Τεχνικού ∆ελτίου,

που συντάχθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Τεχνικό Σύμβουλο του Τ. Π. και ∆ανείων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017(ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινής Απόφασης του Υπουργών Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν. 4445/2016».

- Οι προτεραιότητες του Τ. Π. & Δ., που αφορούν στη Β΄ ΔΡΑΣΗ του χρηματοδοτικού προγράμματος, εστιάζονται κυρίως :

- α) Σε δήμους που, παρότι δεν χαρακτηρίζονται ορεινοί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, περιλαμβάνουν όμως σε μεγάλο ποσοστό ορεινές δημοτικές ή κοινοτικές ενότητες, προκειμένου να υλοποιήσουν έργα που αφορούν αυτές τις ενότητες.

- β) Σε δήμους που επιθυμούν να υλοποιήσουν διαδημοτικά έργα που αφορούν στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, υδάτινων πόρων και αποχέτευσης, αλλά αδυνατούν να εκπονήσουν τις σχετικές μελέτες.

- γ) Σε δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω τοπικής καταστροφής μικρής ή μεγάλης έντασης (σεισμοί, πλημμύρες), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από αυτήν την καταστροφή.

Πιο συγκεκριμένα:

- Δικαιούχοι της επιχορήγησης:

α) Οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν

έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι

προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-

6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Οικονομικών.

β) Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι

δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό

από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων

γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες.

γ) Οι δικαιούχοι δήμοι της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και μόνο για την

εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων

στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και

αποχέτευσης.

δ) Όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που

προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από

την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και

πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Για τον υπολογισμό του μονίμου πληθυσμού των δήμων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Για τον υπολογισμό των ορεινών δημοτικών και κοινοτικών ενοτήτων και των ποσοστών τους λαμβάνονται τα υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους Δήμους των κατηγοριών α, β και δ δεν μπορεί να ξεπερνά ανά Δήμο το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας γ δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά Δήμο.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους Δήμους της κατηγορίας δ, διατίθεται  ποσό επιχορήγησης μέχρι 1 εκ., εκ των 7,5 εκ. της συνολικής επιχορήγησης για τη Β’ Δράση, τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας βάσει του αριθμού εισερχομένου πρωτοκόλλου στο Τ. Π. και Δανείων ολοκληρωμένου φακέλου ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

- Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. :

- για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,

- για την ωρίμανση του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Η επιχορήγηση για το κόστος των υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης.

- Η επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. από το Τ. Π. & Δ. θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), που έχει ήδη συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 3633/3/21-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. και Δανείων και έχει ως σκοπό την επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.

- Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017(ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινή Απόφαση του Υπουργών Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναλαμβάνει την υποστήριξη του Τ. Π. & Δ. στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων με σύνταξη σχετικής έκθεσης, στη μηχανογραφική επεξεργασία και διαχείρισή τους καθώς και την παρακολούθηση της επιχορήγησης μέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 12/7/2017  προγραμματική σύμβαση, όπως  τροποποιήθηκε με την υπ. αρ.3640/15/1-3-2018 του Δ.Σ. του Ταμείου και ισχύει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα παραλαμβάνει από το Τ.Π. & Δανείων την πρόταση του Δήμου και θα συντάσσει προς το Τ. Π. & Δ. σχετική έκθεση. Η έγκριση ή μη της πρότασης θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. & Δ.

- Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς.

1.2. Το πλαίσιο επιχορήγησης

Σύμφωνα με την με αριθμό 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινή Απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από τους πόρους του Τ. Π. & Δ.

Πιο συγκεκριμένα στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 3633/3/21-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2α, β του ν. 4072/2012 και της υπ' αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκος δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) ο οποίος έχει ήδη πιστωθεί με το ποσό των 7.500.000 ευρώ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Τ. Π. και Δανείων για το οικονομικό έτος 2017.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκε καταθέτης, χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους Ο.Τ.Α. και χορηγείται σ' αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν στην ειδική σύμβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και μεσεγγυούχος) και των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα, θα προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύμβασης με την υπογραφή σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου μέσω του οποίου θα εκταμιεύονται οι πληρωμές για λογαριασμό του.

Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού .

# 2.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κομβικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των Χρηματοδοτικού Προγράμματος αποτελούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των προς επιχορήγηση μελετών.

Στην παρούσα Ενότητα του Οδηγού αποτυπώνονται οι βασικές αρχές του Συστήματος Διαχείρισης του Προγράμματος με έμφαση στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προς χρηματοδότηση προτάσεων των Δικαιούχων Ο.Τ.Α.

Οι ακολουθούμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και έγκρισης των αιτήσεων επιχορήγησης των Δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

  - Διαδικασία Ι: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδει, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3641/8/15-2-2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου πρόσκληση προς τους δικαιούχους, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις ΚΥΑ, για την κατάθεση προτάσεων για ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμμα επιχορήγησης.

Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και λοιπές λεπτομέρειες. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δ.  και αποστέλλεται στους ΔΗΜΟΥΣ που είναι δικαιούχοι του προγράμματος καθώς και στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ , ΠΕΔ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ).

Το Τ. Π. & Δ. σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) προχώρησε  στην προετοιμασία ενεργοποίησης του προγράμματος με την έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Δικαιούχους που περιλαμβάνει:

- Την Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων επιχορήγησης.

- Υπόδειγμα Αίτησης Επιχορήγησης  Δικαιούχου.

- Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου καθώς και τις σχετικές Οδηγίες συμπλήρωσής του.

2.2 Διαδικασία ΙΙ: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πρόταση (αίτηση) για επιχορήγηση μελέτης ή μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ΄αριθμ. 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017(ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινής Απόφασης του Υπουργών Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.

Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Ο.Τ.Α. στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

- Συμπληρωμένο Τεχνικό δελτίο μελετών.

- Βεβαίωση του δικαιούχου φορέα ότι οι μελέτες που αιτείται για χρηματοδότηση δεν θα χρηματοδοτηθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

- Αιτιολογημένη πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην περίπτωση που το υπό μελέτη έργο υλοποιηθεί από ίδιους πόρους

- Για τους δικαιούχους της κατηγορίας δ απαιτείται επιπλέον :

  - απόφαση αρμοδίου οργάνου περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμών και πλημμυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α’/2002)

  - η επιχορηγηθείσα μελέτη να αφορά την εκτέλεση έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

2.3 Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, είναι τα ακόλουθα:

- Ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης.

- Η σκοπιμότητα και σπουδαιότητα του έργου, που αφορά στη μελέτη, για τον Ο.Τ.Α.

- Η ωριμότητα του μελέτης.

- Η ωριμότητα του έργου.

- Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου.

- Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

- Το χρονοδιάγραμμα του έργου.

- Το εύλογο κόστος της μελέτης και των υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου.

Βασικό κριτήριο για την επιχορήγηση των αιτούμενων μελετών αποτελεί η επαρκής τεκμηρίωση για την υλοποίησή τους (Χρηματοδότηση του/των έργου/ων). Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής αυτού,  για την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Αιτήσεις που μετά και την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μετά από σχετική γνώμη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., απορρίπτονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος με Επιστολή.

2.4 Διαδικασία Αξιολόγησης

Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξη αυτού στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων με σύνταξη σχετικής έκθεσης, στη μηχανογραφική επεξεργασία και διαχείρισή τους και την παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 12/7/2017  προγραμματική σύμβαση, όπως  τροποποιήθηκε με την υπ. αρ.3640/15/1-3-2018 του Δ.Σ. του Ταμείου και ισχύει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Κάθε πρόταση Δήμου και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο του έργου, υποβάλλεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία την αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση επί αυτής μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση σε αυτήν του σχετικού φακέλου.

Η διαδικασία  αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την αξιόπιστη υποδοχή και κατάλληλη διαχείριση των υποβαλλόμενων φακέλων από τους Δικαιούχους του Προγράμματος, που έχουν ενεργοποιηθεί (έχει εκδοθεί Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων) και ειδικότερα :

- Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων των  Δικαιούχων κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται στο  πρωτόκολλο του ΤΠΔ και εν συνεχεία αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μεριμνά για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης.

- Στις υποβαλλόμενες προτάσεις διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας, με δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι:

  - Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθενται στην πρόσκληση.

  - Ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης. (Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ).

  - Ο απαιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός των ορίων που ορίζουν οι σχετικές ΚΥΑ

  - Η Αίτηση, το Τεχνικό Δελτίο, καθώς και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

  - Στοιχεία για την χρηματοδότηση του έργου και ειδικότερα η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους του δήμου, από δανεισμό ή από άλλες πηγές.

  - Οι αιτήσεις συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν προσδιοριστεί στην Πρόκληση,

  - Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση μελέτης είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του  προγράμματος ,

  - Αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.

  - Υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

  - Η ωριμότητα της μελέτης, η προς χρηματοδότηση μελέτη αποτελεί οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής

  - Η ωριμότητα του έργου (αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αν έχει εξασφαλιστεί η ιδιοκτησία/κυριότητα  του χώρου στον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο κλπ αδειοδοτήσεις αρχαιολογικών υπηρεσιών, δίκτυα ΟΚΩ κλπ.)

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συντάσσει σχετική έκθεση για την αξιολόγηση κάθε πρότασης και την αποστέλλει στο Τ. Π. & Δ.

2.5. Διαδικασία έγκρισης των προτάσεων

Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα:

α. η αιτιολογημένη έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,

β. η εξασφάλιση/ύπαρξη χρηματοδότησης για το σχεδιαζόμενο έργο,

γ. η μέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος,

δ. η έγκαιρη εκτέλεση του έργου, στο οποίο αναφέρεται η μελέτη, σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στην ΚΥΑ.

2.6. Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την έγκριση από το Τ. Π. & Δ. οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορίστηκαν στο Παράρτημα, θα προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ με την υπογραφή σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού .

Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών θα πραγματοποιείται ανάλογα με τα στάδια υλοποίησης της κάθε μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληρωμές των δαπανών των μελετών από το Τ. Π. & Δ.  θα πραγματοποιούνται προς τους δικαιούχους  μετά την πιστοποίηση και παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων που αποτελούν μέρη της μελέτης από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής παραδοτέων, πινάκιο αμοιβής, τιμολόγιο, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή της μελέτης).

Οι  χρηματοδοτικές καταβολές θα είναι κατ’ ανώτερο τρεις (3) .

Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες ωρίμανσης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, θα πληρώνονται στο τέλος μετά την παραλαβή και πιστοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών από το δικαιούχο. Η διαδικασία καταβολής του επιχορηγούμενου ποσού ακολουθεί τις υφιστάμενες διαδικασίες του Τ. Π. & Δ.

- Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης της επιχορήγησης στο Τ. Π. & Δ.

- Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες αυτού αποδεσμεύεται από το λογαριασμό escrow το αντίστοιχο ποσό υπέρ εκάστου δικαιούχου Δήμου και για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης.

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εγκεκριμένων Μελετών  μέχρι την ολοκλήρωσή τους με βάση, την Απόφαση Ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Η Διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα Βήματα:

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. παρακολουθεί τις επιχορηγούμενες μελέτες καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

- Με την έγκριση της πρόσκλησης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου αποστέλλεται η απόφαση με την  προκήρυξη στο Τ. Π. & Δ.

- Με την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος αποστέλλει αντίγραφο της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και  Δανείων.

- Με την υπογραφή της σύμβασης, εάν υφίσταται, για τις διαδικασίες ωρίμανσης του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη ο δικαιούχος αποστέλλει αντίγραφο της σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και  Δανείων

- Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Μελέτης, ο Δικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & Δ.  «Έκθεση Ολοκλήρωσης Μελέτης» συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Μελέτης, ο Δικαιούχος επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής της Μελέτης και την έγκριση της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου

- Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπηρεσιών ωρίμανσης, ο Δικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & Δ. «Έκθεση Ολοκλήρωσης διαδικασιών ωρίμανσης» συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην «Έκθεση Ολοκλήρωσης διαδικασιών ωρίμανσης», ο Δικαιούχος επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών  και την έγκρισή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου.

- Ο Δικαιούχος τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το Τ. Π. & Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  με όλα τα στοιχεία προόδου υλοποίησής της επιχορηγούμενης μελέτης και  Υποβάλλει  στο ΤΠΔ κάθε σχετικό  στοιχείο που θα ζητηθεί.

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ Η ΜΕΛΕΤΗ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου στο οποίο αφορά η ήδη επιχορηγούμενη μελέτη  μέχρι την ολοκλήρωσή του  με βάση την Απόφαση Ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή από ίδιους πόρους ή άλλους πόρους του Δήμου και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ «Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς».

Το Τ. Π. & Δ. με την υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. παρακολουθεί τα έργα που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή από  άλλους πόρους  καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους και αφορά τα παρακάτω στάδια:

- Ένταξη του έργου στον  Προϋπολογισμό του Δήμου

- Την προκήρυξη του διαγωνισμού

- Την δημοπράτηση του έργου

- Την υπογραφή νομικής δέσμευσης - σύμβασης με τον ανάδοχο

- Την βεβαίωση περαίωσης  του έργου

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ο Δικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & Δ. «Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου» συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και  επισυνάπτει την Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου από την αρμόδια  Διευθύνουσα Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.

Ο Δικαιούχος τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το Τ. Π. & Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  με όλα τα στοιχεία προόδου υλοποίησής της επιχορηγούμενης μελέτης και  Υποβάλλει στο Τ. Π. & Δ. κάθε σχετικό στοιχείο που θα ζητηθεί.